Informe Técnico Capstone

“ReportaYa”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente

Mallén González González

Equipo alumnos

Jonathan Pacheco Palominos

Diego Andrés González Tapia

Christopher Osorio Arriagada

San Bernardo

Santiago, 22 de Octubre de 2025

Tabla de contenido

Resumen	3

Abstract	3

1.	Planteamiento del Problema	4

2.	Planteamiento de la solución	5

3.	Justificación	6

4.	Estado del Arte / Situación Actual	7

5.	Objetivos	9

Objetivo general	9

Objetivos Específicos	9

6.	Metodología	10

Roles principales	10

Estructura de trabajo	10

Plan de desarrollo	11

7.	Resultados y productos esperados/Discusión	13

Resultados esperados	13

Productos esperados	14

Discusión	14

8.	Alcance e Impacto / vinculación con entorno	15

Alcance del proyecto	15

Impacto esperado	16

Vinculación con el entorno	16

9.	Mecanismos de Transferencia	17

Transferencia tecnológica	17

Sostenibilidad del sistema	17

10.	Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto	18

Propuesta de valor	18

Segmentos de clientes	18

Canales	18

Fuentes de ingresos (sostenibilidad)	18

Estructura de costos	19

Viabilidad y escalabilidad	19

11.	Entidades Participantes	20

Actores involucrados y rol	20

12.	Aporte del Proyecto en relación con los intereses Profesionales	21

13.	Competencias del perfil de egreso evidenciadas en el proyecto	22

14.	Reflexiones individuales	23

15.	Conclusiones	24

16.	Gestión del Proyecto	25

17.	Referencias bibliográficas	27

18.	Anexos y apéndices	29

# Resumen

El proyecto “ReportaYa” consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de seguridad comunitaria orientada a una comuna específica (San Bernardo). Su objetivo principal es proporcionar un canal digital que permita a los vecinos reportar incidentes o actividades sospechosas de forma rápida y geolocalizada, enviando la información directamente a seguridad ciudadana de la municipalidad. La aplicación contempla funciones como el envío de fotografías, descripciones y la recepción de alertas en tiempo real.

El proyecto busca fortalecer la colaboración vecinal, mejorar la comunicación entre ciudadanos y autoridades, contribuir al bienestar y seguridad local mediante el uso de tecnologías existentes y de uso cotidiano como lo es el teléfono celular.

Palabras clave: seguridad comunitaria, aplicación móvil, participación ciudadana, desarrollo ágil.

# Abstract

The project “ReportaYa” consists of the development of a community safety mobile application focused on a specific municipality (San Bernardo). Its main objective is to provide a digital channel that allows residents to report incidents or suspicious activities quickly and with geolocation, sending the information directly to the municipality’s public safety department. The application includes features such as photo and description submission, as well as the reception of real-time alerts.

The project aims to strengthen neighborhood collaboration, improve communication between citizens and local authorities, and contribute to community well-being and public safety through the use of accessible and everyday technologies, such as the mobile phone.

Keywords: community safety, mobile application, geolocation, public safety, citizen participation, San Bernardo, real-time reports, digital communication.

# Planteamiento del Problema

En la comuna de San Bernardo, al igual que en muchas otras del país, existe una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Los vecinos enfrentan con frecuencia situaciones de riesgo, como robos, actos de vandalismo o emergencias familiares, sin contar con canales eficientes para comunicarse de forma inmediata con las autoridades competentes. A menudo, los procesos de denuncia son lentos, presenciales y poco accesibles, lo que genera desconfianza, desinformación y una menor disposición a reportar incidentes menores que podrían prevenir delitos mayores.

Por otra parte, aunque existen aplicaciones generales de seguridad como SOSAFE, estas no siempre se adaptan a las necesidades locales de cada comuna ni establecen un vínculo directo con las oficinas municipales de seguridad ciudadana. Esto crea una brecha entre las herramientas tecnológicas disponibles y la realidad de los vecinos, quienes requieren soluciones más cercanas, simples y personalizadas.

# Planteamiento de la solución

El proyecto “ReportaYa” surge como respuesta directa a esta necesidad, proponiendo una solución tecnológica enfocada en mejorar la comunicación entre la comunidad y las autoridades locales. La aplicación móvil desarrollada permite a los habitantes de San Bernardo reportar incidentes de forma rápida, geolocalizada y con evidencia fotográfica, conectando directamente con el área de seguridad ciudadana de la municipalidad.

Esta propuesta soluciona las limitaciones detectadas al ofrecer un canal digital accesible, confiable y adaptado al contexto local. Gracias al uso de tecnologías de código abierto (Ionic, Angular y Firebase), la herramienta promueve la participación comunitaria, reduce los tiempos de comunicación y mejora la capacidad de respuesta de las autoridades, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad vecinal y a la cohesión social del territorio.

# Justificación

El proyecto “ReportaYa” se justifica por la creciente necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar los canales de comunicación entre la comunidad y las autoridades locales en la comuna de San Bernardo. La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana publicada en julio 2025, presenta información referente a datos estadísticos del año 2024, un estudio oficial realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entrega información relevante que permite dar importancia a la necesidad de generar proyectos que impacten la seguridad nacional.

Según ENUSC 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito & Instituto Nacional de Estadísticas, 2025, págs. 39, 48), el 87,7% de los ciudadanos a nivel nacional ha percibido un aumento en la delincuencia, una cifra que se ha mantenido a comparación con el año 2023. Otro punto importante dentro de la información que nos entrega esta encuesta es que el 55% de los hogares que han sido víctimas de delitos violentos no realizan una denuncia formal, lo que indica una falta de acción en el ámbito de la seguridad y sugiere la existencia de barreras para la denuncia.

Desde una perspectiva social, el proyecto tiene un impacto relevante, pues busca promover la participación de los ciudadanos en la prevención de los delitos mediante el uso de una herramienta accesible y de fácil uso. Además, contribuye a fortalecer la confianza entre vecinos y autoridades, un aspecto esencial para disminuir la percepción del aumento de la delincuencia y, por tanto, mejorar la seguridad de los ciudadanos.

En el ámbito tecnológico, este proyecto aprovecha el alto nivel de penetración de teléfonos inteligentes con acceso a internet en Chile. Según el informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL, 2025, pág. 12), el 94,7% de la conexión a internet se hace mediante smartphones. Este dato refuerza la viabilidad de implementar una aplicación móvil, ya que la mayoría de los habitantes cuenta con los medios tecnológicos para utilizarla. Incluso entre las personas mayores, un 83% de las personas mayores afirma poseer un teléfono con acceso a internet (Observatorio del Envejecimiento, 2024, pág. 3).

Desde una perspectiva económica, el uso de herramientas de desarrollo de código abierto hace que el proyecto sea viable y sostenible, reduciendo costos de licencias e implementación.

# Estado del Arte / Situación Actual

En los últimos años, las aplicaciones móviles orientadas a la participación ciudadana y la seguridad comunitaria han adquirido gran relevancia como herramientas que fortalecen la comunicación entre vecinos y autoridades locales. Estas tecnologías permiten una respuesta más rápida ante incidentes y facilitan la gestión de información relevante para la toma de decisiones públicas.

En el contexto latinoamericano, el proceso de transformación digital ha impulsado nuevas estrategias de participación ciudadana, aunque persisten desafíos relacionados con la infraestructura tecnológica, la capacitación digital y la integración con los organismos locales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), la digitalización de los servicios públicos representa una oportunidad para aumentar la eficiencia institucional y la participación ciudadana, especialmente a nivel municipal.

En Chile, este proceso se refleja en el uso creciente de plataformas digitales de seguridad y colaboración comunitaria, como SOSAFE, que ha demostrado el interés de la población por participar activamente en la prevención del delito y la comunicación directa con las autoridades locales. Un estudio reciente de la Universidad de Chile (2025) destaca que estas herramientas contribuyen al fortalecimiento de la gobernanza urbana y a la generación de comunidades más conectadas y conscientes de su entorno.

En este contexto, el proyecto “ReportaYa” surge como una alternativa local, gratuita y escalable, desarrollada con tecnologías de código abierto como Ionic, Angular y Firebase, orientada a facilitar el reporte ciudadano y la gestión de incidentes urbanos en tiempo real. Además, la iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11 y 16) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU, 2022), al promover comunidades más seguras, inclusivas y sostenibles mediante la adopción de herramientas tecnológicas accesibles.

# Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que funcione como un nuevo canal de denuncias ciudadanas, orientado a fomentar la participación comunitaria y mejorar la comunicación entre los vecinos y las autoridades municipales en materia de seguridad comunal.

### Objetivos Específicos

- Planificar y organizar las actividades necesarias para el desarrollo del sistema, aplicando la metodología ágil Scrum para asegurar un proceso iterativo, colaborativo y flexible.

- Coordinar y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de los entregables.

- Implementar el proyecto conforme a las buenas prácticas de gestión establecidas en la norma ISO 21500, asegurando una adecuada planificación, ejecución, control y cierre de este.

- Documentar de manera completa y ordenada el proceso de desarrollo, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, mediante la elaboración del informe final y la presentación del APT.

# Metodología

El proyecto se desarrolla utilizando la metodología ágil SCRUM, la cual permite trabajar de forma iterativa e incremental, entregando resultados funcionales al cliente en cortos periodos de tiempo. El desarrollo de nuestro proyecto se organiza en Sprint de 3 semanas, donde se planifican, desarrollan y prueban funcionalidades específicas de la aplicación.

### Roles principales

- Product Owner (Diego González): Define las prioridades del proyecto, gestiona el Product Backlog y valida los entregables con el cliente.

- Scrum Master (Christopher Osorio): Supervisa el cumplimiento de la metodología, facilita reuniones y elimina impedimentos del equipo.

- Equipo de Desarrollo (Christopher, Diego y Jonathan): Se encarga de la implementación del frontend, backend, pruebas y despliegue. Los roles técnicos se distribuyen según la carga de trabajo de cada Sprint.

### Estructura de trabajo

Cada Sprint incluye las siguientes ceremonias:

- Sprint Planning: Se seleccionan las historias de usuario más prioritarias y se define el objetivo del Sprint. El equipo realiza un análisis detallado de las historias de usuario y su agrupación en Épicas para la planificación. La definición y detalle de las Épicas implementadas (por ejemplo, Épica 1 y Épica 2 desarrolladas en el Sprint 2) se presentan en el Anexo 16 del presente informe.

- Daily Scrum: Reunión diaria breve (15 minutos) para revisar avances, bloqueos y próximos pasos. La ejecución de esta reunión se realiza diariamente mediante la plataforma Discord, con el objetivo de gestionar impedimentos y asegurar la sincronización de las actividades.

- Sprint Review: Presentación del incremento funcional al cliente para recibir retroalimentación. Para esta ceremonia, el equipo se reúne en el CIT de Duoc UC con la representante de la Municipalidad de Seguridad Ciudadana de San Bernardo, Fernanda Seguel.

- Sprint Retrospective: Evaluación interna del equipo que se realiza al final de cada Sprint para identificar mejoras en la siguiente iteración. El análisis de las funcionalidades completadas se lleva a cabo en una reunión interna mediante Discord (máximo 60 minutos), cuyo propósito es identificar y discutir los obstáculos o dificultades encontrados para aplicar mejoras en la siguiente iteración.

### Plan de desarrollo

El proyecto contempla un total de 6 Sprints (18 semanas), donde cada iteración entregará una parte funcional del sistema. Esto asegura una validación continua con el cliente y permite realizar ajustes tempranos según los resultados y comentarios recibidos.

En esta tabla se ve reflejado a grandes rasgos cómo se trabaja con esta metodología todas las tareas mostradas ahí son preliminares, ya que, dada la naturaleza de la metodología, se pueden ir agregando tareas como eliminado, y son extraídas desde el Product Backlog:

| Sprint | Descripciòn | Tareas | Duración (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Anteproyecto | Product Discovery | - Configurar herramientas (Trello). - Reunir requerimientos. - Análisis PESTEL. - Factibilidad técnica. - Definir historias de usuario. - Establecer criterios de aceptación. - Definir objetivos. - Definir Product backlog Inicial. | 1 - 3 |
| 1 | Diseño y arquitectura | - Diseñar mockups (app + web). - Definir modelo de datos. - Diseñar arquitectura de la solución. - Refinamiento de product backlog. | 4 - 6 |
| 2 | Desarrollo inicial (MVP) | - Módulo de denuncias en la app (captura de datos + geolocalización). - Login de usuarios. - Backend con base de datos. - Web básica para visualizar denuncias. | 7 - 9 |
| 3 | Desarrollo ampliado | - Notificaciones en tiempo real. - Asignaciones de incidentes. - Formulario de Partes. - Roles de usuario. (ciudadano/municipio). - Validaciones de seguridad y datos. | 10 - 12 |
| 4 | Pruebas funcionales y ajustes | - Pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad. - Corrección de errores. - Optimización de rendimiento. - Refinamiento de UI/UX. | 13 - 15 |
|  | Cierre y entrega final | - Preparación demo funcional. - Documentación final. - Presentación final. | 16 - 18 |

# Resultados y productos esperados/Discusión

El desarrollo del proyecto “ReportaYa” tiene como resultado principal una aplicación móvil funcional, orientada a mejorar la comunicación entre los vecinos y las autoridades locales mediante la denuncia y registro de incidentes en tiempo real.

El producto final se construirá de manera incremental, donde cada Sprint entregará una parte funcional del sistema, permitiendo validar los avances con el cliente y realizar los ajustes necesarios antes de la siguiente iteración.

### Resultados esperados

Al término del proyecto se espera contar con:

- Una aplicación móvil operativa, desarrollada con Ionic y Angular, conectada a una base de datos Firebase, que permita:

  - Enviar el reporte y almacenarlo en tiempo real en la base de datos

  - Tomar y subir fotografías del incidente en el ingreso del reporte.

  - Registrar la ubicación automática mediante geolocalización en el reporte.

  - Describir brevemente el problema o situación observada en el reporte.

  - Mostrar los reportes en un mapa interactivo.

  - Apartado especial para patrulleros para; Asignaciones de reportes y Tomar partes

- Un panel de administración web, que permita a la entidad responsable revisar los reportes, filtrar información y gestionar las respuestas o derivaciones.

- Un sistema estable y validado, con pruebas funcionales y de usuario que aseguren el correcto funcionamiento de los principales módulos de la aplicación.

### Productos esperados

Durante el desarrollo del proyecto se generarán los siguientes productos:

- Producto mínimo viable (MVP):
 Versión inicial de la aplicación que incluye las funciones esenciales: creación de reportes, carga de imágenes y ubicación GPS.

- Manual técnico y documentación del código:
 Instrucciones de instalación, despliegue y mantenimiento del sistema.

- Presentación del proyecto (demo funcional):
 Demostración del uso de la aplicación ante los docentes o el cliente final.

- Repositorio en GitHub:
 Contiene el código fuente, commits documentados y control de versiones del proyecto.

### Discusión

La aplicación busca reducir los tiempos de comunicación y respuesta ante incidentes locales, ofreciendo una herramienta fácil de usar para los ciudadanos.
 Al aplicar la metodología ágil SCRUM, se garantiza que el producto evolucione de acuerdo con las necesidades reales del cliente y los usuarios, entregando valor en cada iteración. Se espera que la implementación de esta herramienta contribuya al fortalecimiento de la participación ciudadana, la colaboración comunitaria y la gestión eficiente de incidentes urbanos.

# Alcance e Impacto / vinculación con entorno

El proyecto “ReportaYa” busca generar un impacto positivo en la comunicación y la seguridad ciudadana a nivel local, fortaleciendo el vínculo entre los vecinos y las autoridades municipales. Su implementación permitirá una gestión más eficiente de los incidentes comunitarios, mediante una herramienta tecnológica accesible y de fácil uso.

### Alcance del proyecto

El alcance del proyecto contempla el desarrollo y entrega de un producto mínimo viable (MVP) completamente funcional que permita:

- Reportar incidentes desde dispositivos móviles, adjuntando descripción, fotografía y ubicación automática.

- Visualizar los reportes en un mapa interactivo dentro de la aplicación.

- Almacenar la información en tiempo real mediante la integración con Firebase.

- Permitir a las autoridades o encargados acceder a la información registrada para su revisión y gestión.

El desarrollo cubrirá las etapas de diseño, programación, pruebas y validación, enfocándose en asegurar que las principales funcionalidades estén disponibles y operativas al finalizar el proyecto.

No se contempla en esta etapa la integración directa con sistemas municipales externos, pero el diseño del sistema quedará preparado para futuras ampliaciones o integraciones.

### Impacto esperado

El principal impacto del proyecto es social y tecnológico, contribuyendo a una mayor participación ciudadana y una comunicación más efectiva frente a emergencias o situaciones urbanas. Entre los impactos esperados destacan:

- Fortalecimiento de la seguridad vecinal: los usuarios podrán alertar de manera rápida sobre robos, incendios, accidentes u otros eventos, generando una respuesta más oportuna.

- Mejor acceso a la información local: la aplicación centraliza los reportes y facilita el análisis de zonas con mayor frecuencia de incidentes.

- Participación de la comunidad: fomenta la colaboración y la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno.

- Optimización de la gestión municipal: al recibir reportes georreferenciados, las autoridades podrán identificar patrones, priorizar recursos y planificar acciones preventivas.

### Vinculación con el entorno

El proyecto está directamente vinculado con la comunidad de San Bernardo, tanto en su diseño como en su propósito. Durante las etapas de desarrollo se mantendrá comunicación con representantes vecinales y potenciales usuarios para validar la usabilidad de la aplicación y ajustar las funcionalidades a sus necesidades reales.
 Además, el proyecto busca servir como un ejemplo de innovación tecnológica aplicada al ámbito público, incentivando la adopción de soluciones digitales en la gestión municipal y comunitaria.

# Mecanismos de Transferencia

El proyecto “ReportaYa” está diseñado para ser transferido y utilizado de manera directa por entidades municipales o comunitarias interesadas en mejorar la comunicación vecinal y la gestión de incidentes locales. Los mecanismos de transferencia definidos aseguran que la aplicación y sus componentes técnicos puedan ser instalados, administrados y mantenidos sin depender del equipo desarrollador original.

### Transferencia tecnológica

El traspaso de la solución se realizará mediante:

- Entrega del código: Código fuente completo alojado en un repositorio de GitHub, con control de versiones y documentación de instalación.

- Capacitación básica: Orientación a los encargados municipales o administradores designados para el uso del panel de control y la recepción de reportes.

### Sostenibilidad del sistema

Para asegurar la continuidad del proyecto luego de su entrega:

- La aplicación está desarrollada con tecnologías de código abierto (Ionic, Angular, Firebase), lo que permite su uso y mantenimiento sin licencias comerciales.

- El sistema está diseñado de forma modular, facilitando futuras actualizaciones o integraciones con otros servicios (plataformas municipales de todas las comunas).

- La base de datos en la nube y la autenticación de usuarios garantizan escalabilidad y seguridad en el manejo de los datos.

- Cualquier institución que adopte la aplicación podrá realizar ajustes visuales o de contenido sin modificar la estructura principal del código.

# Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto

### Propuesta de valor

“ReportaYa” ofrece a la comunidad de San Bernardo una herramienta móvil sencilla para reportar incidentes con foto y geolocalización, facilitando la comunicación entre vecinos y autoridades. Su valor diferencial radica en:

- Integración simple y directa con flujos municipales de revisión (panel de administración).

- Uso intuitivo orientado a usuarios no técnicos.

- Bajo costo de implementación por uso de tecnologías open source y Firebase.

- Entregas iterativas que permiten adaptar la solución a necesidades reales.

### Segmentos de clientes

- Autoridades municipales (Departamento de Seguridad Ciudadana): recepción de reportes, priorización y coordinación de respuesta.

- Vecinos residentes de la comuna: generación de reportes y recepción de notificaciones/alertas.

### Canales

- Distribución de la app a través de stores o instalación directa (APK) para prueba piloto.

- Panel web  para autoridades.

- Difusión por redes sociales municipales, reuniones comunitarias y prensa local.

### Fuentes de ingresos (sostenibilidad)

Para mantener y escalar “ReportaYa” proponemos un modelo mixto:

- Implementación / Licencia de despliegue (ingreso por adopción institucional): tarifa única por despliegue y adaptación local (branding, configuraciones).

- Mantenimiento y soporte anual: suscripción anual para mantener el servicio, soporte y actualizaciones.

- Servicios profesionales: integraciones a sistemas municipales, desarrollo de módulos a medida, formación y capacitación con costo.

### Estructura de costos

Costos para considerar:

- Servicios en la nube (Firebase): costo variable según uso.

- Hosting del panel web.

- Mantenimiento y corrección de bugs.

### Viabilidad y escalabilidad

- Las tecnologías elegidas (Ionic/Angular + Firebase) permiten escalar con bajo costo.

- La modularidad del código permite desarrollar integraciones futuras (p. ej. con plataformas municipales).

# Reflexión grupal y aporte del proyecto en relación con los intereses profesionales

El proyecto “ReportaYa” representó para el equipo una oportunidad concreta para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática, integrando diversas competencias en un contexto real de desarrollo tecnológico orientado al bienestar social. Como equipo, compartimos el interés por crear soluciones digitales que aporten valor a la comunidad, por lo que la posibilidad de desarrollar una aplicación vinculada a la seguridad ciudadana y la participación comunitaria fue una experiencia altamente significativa.

Durante el proyecto, cada integrante desempeñó roles complementarios que fortalecieron el trabajo colaborativo y el aprendizaje mutuo. La implementación de la metodología ágil SCRUM permitió organizar las tareas, priorizar entregas y mantener una comunicación constante, tanto dentro del equipo como con la contraparte del municipio. Además, se profundizó en el uso de tecnologías modernas como Ionic, Angular y Firebase, que facilitaron la creación de una aplicación multiplataforma robusta, escalable y de fácil mantenimiento. Esta experiencia conjunta reforzó nuestras competencias en desarrollo de software, gestión de proyectos y trabajo en equipo, pilares fundamentales para nuestro futuro profesional como ingenieros en informática.

En conjunto, consideramos que “ReportaYa” refleja nuestra capacidad para transformar una necesidad social real en una solución tecnológica funcional, demostrando compromiso, responsabilidad y vocación por la innovación aplicada al servicio de la comunidad.

# Competencias del perfil de egreso evidenciadas en el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto “ReportaYa”, el equipo aplicó de manera conjunta las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática del Duoc UC, demostrando dominio técnico y metodológico en la ejecución de un proyecto tecnológico con impacto social.

1. Realizar pruebas de certificación.
Se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad durante cada sprint, verificando el correcto envío de reportes, la recepción de notificaciones en tiempo real y la protección de los datos de los usuarios. Estas pruebas permitieron validar la calidad y confiabilidad del sistema antes de cada entrega.

2. Gestionar proyectos informáticos.
La aplicación de la metodología Scrum facilitó la organización del trabajo, la priorización de tareas y la toma de decisiones técnicas, como la selección de frameworks, bases de datos y servicios en la nube. Esto garantizó una gestión eficiente, colaborativa y orientada al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3. Construir modelos de datos.
Se diseñó un modelo de datos en Firebase, estructurado para almacenar reportes geolocalizados, imágenes y descripciones. Este modelo fue desarrollado con criterios de seguridad y escalabilidad, permitiendo soportar el crecimiento de usuarios e incidentes sin afectar el rendimiento del sistema.

4. Desarrollar una solución de software.
El equipo implementó una aplicación multiplataforma (Ionic + Angular) que integra geolocalización, autenticación y notificaciones en tiempo real. Se utilizaron herramientas como GitHub y Trello para el control de versiones y la gestión de tareas, asegurando un proceso ordenado, documentado y sostenible.

En conjunto, estas competencias se reflejaron en la entrega de un producto mínimo viable (MVP) validado técnica y funcionalmente, que demuestra la capacidad del equipo para integrar conocimientos técnicos, metodológicos y de gestión, cumpliendo con los estándares esperados de un Ingeniero en Informática del Duoc UC.

# Reflexiones individuales

- Christopher Osorio

  - Participar en el desarrollo de “ReportaYa” fue una experiencia muy valiosa que me permitió aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. Desde mi rol de Scrum Master y desarrollador, aprendí a organizar el trabajo del equipo, planificar los Sprint y mantener una comunicación constante para cumplir los objetivos.

  - En el ámbito técnico, enfrenté desafíos como la implementación de sistemas, la conexión con Firebase y el trabajo con Git, los cuales me ayudaron a reforzar mis habilidades en desarrollo móvil y en la resolución de problemas reales.

  - Este proyecto me enseñó la importancia del trabajo en equipo, la responsabilidad y la adaptabilidad frente a los cambios. Además, me motivó a seguir perfeccionándome en el desarrollo de soluciones tecnológicas que aporten valor a la comunidad.
En resumen, “ReportaYa” fue una instancia clave para fortalecer mis competencias profesionales y consolidar mi formación como futuro Ingeniero en Informática.

- Diego González Tapia

  - Participar en el desarrollo del proyecto “ReportaYa” ha sido una experiencia que me ha enriquecido tanto en el ámbito académico como profesional. El proyecto me permitió comprender de manera práctica la importancia de planificar, organizar y ejecutar tareas bajo la metodología Scrum, donde la colaboración, la comunicación constante y la adaptabilidad fueron elementos clave. Enfrenté diversos desafíos y pude profundizar mis conocimientos en tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles y bases de datos, áreas que representan mis principales intereses dentro de la Ingeniería en Informática. A través de esta experiencia, reconocí cómo estas prácticas contribuyen directamente al éxito de un proyecto tecnológico.

  - En lo personal, “ReportaYa” reafirmó mi motivación por seguir especializándome en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social, entendiendo que la ingeniería no solo busca la eficiencia técnica, sino también mejorar la calidad de vida de las personas. Este proyecto me permitió visualizar el potencial de la tecnología como herramienta de cambio, fortaleciendo mi compromiso con un ejercicio profesional, ético y responsable.

- Jonathan Pacheco

  - Participar en el desarrollo de “ReportaYa” fue una experiencia enriquecedora en lo personal y profesional. En este proyecto	 pude aplicar los conocimientos que tengo en el desarrollo web, el uso del framework como angular y integrar una base de datos como Firebase.

  - Además, El trabajo en equipo fue fundamental para lograr todos los objetivos que teníamos planeados. Con esto aprendí a coordinarme con mis compañeros, compartir ideas y adaptarme a los cambios que tenga el proyecto. Y también pude implementar herramientas colaborativas como GitHub con eso pude comprender mejor el control de las versiones y el trabajo en equipo en entornos reales.

  - En resumen, “ReportaYa” me dejó una gran experiencia sobre la importancia de la colaboración, la perseverancia y la búsqueda de soluciones innovadoras. Sin duda, fue un paso importante para el crecimiento de un profesional en la informática.

# Conclusiones

Cumplimiento de objetivos: El proyecto avanza hacia la consecución del Objetivo General: desarrollar una aplicación móvil funcional que facilite la denuncia ciudadana y la comunicación con autoridades locales. Los módulos clave (captura de reporte, geolocalización, almacenamiento en Firebase y visualización en mapa) están implementados a nivel de prototipo/MVP.

Validación metodológica: El uso de SCRUM facilitó entregas periódicas y la incorporación de feedback; las ceremonias y el trabajo colaborativo nos permiten iterar sobre funcionalidades críticas.

Impacto potencial: “ReportaYa” tiene el potencial de mejorar la rapidez de notificación de incidentes y aumentar la participación ciudadana al ofrecer un canal accesible y georreferenciado.

Lecciones aprendidas: La integración de geolocalización y la gestión correcta de permisos en dispositivos son aspectos críticos; la comunicación continua con representantes municipales fue clave para ajustar requisitos reales.

Recomendaciones: Para una adopción institucional se recomienda: (1) plan piloto formal con la municipalidad; (2) contemplar presupuesto para soporte anual; (3) plan de respaldo y privacidad/seguridad de datos que cumpla con normativas locales; (4) plan de capacitación para usuarios municipales y comunitarios.

# Gestión del Proyecto

| Actividades programadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 1 | Diseño y arquitectura (mockups + modelo de datos) |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Mockups iniciales y modelo de datos definidos; diagrama de arquitectura generado. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (modelo y diagrama). |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 2 | Generar Reportes Geolocalizados |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| La aplicación móvil ya puede generar reportes de incidentes con toma de información vital y dirección geolocalizada, adjuntando fotos y descripción y con guardado en base de datos para una gestión más rápida por parte de la municipalidad. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (Github de aplicación móvil) |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 3 | Registro de usuarios e Inicio de sesión vía normal, Google y numero de teléfono |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| La aplicación móvil ya puede hacer registro de usuarios por su correo, e iniciar sesión tanto como con sus credenciales creadas o también por Google y número de teléfono. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (Github de aplicación móvil) |  |  |  |

| Resultados y Productos esperados y logrados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Product Backlog inicial | Listado priorizado de historias y épicas |  | 100% |
| 2.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Mockups y modelo de datos | Prototipos UI y esquema DB | 25/09 | 100% |
| 3.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| MVP funcional (parcial) | App móvil con reporte, foto y geolocalización |  | 100% |
| n.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Repositorio público | Código fuente en GitHub | 29/09 | 100% |

# Referencias bibliográficas

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Datos y hechos sobre la transformación digital: Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC). Santiago. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46766-datos-hechos-la-transformacion-digital-informe-principales-indicadores-adopcion

- Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). (2025). Informe del sector telecomunicaciones: Diciembre 2024. Subsecretaría de Telecomunicaciones.

https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2025/02/Informe_del_Sector_Telecomunicaciones_Dic24.pdf

- Subsecretaría de Prevención del Delito & Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2024 (ENUSC 2024): Presentación de resultados. Subsecretaría de Prevención del Delito.

https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/publicaciones-y-anuarios/2024/sintesis-de-resultados-enusc-2024.pdf?sfvrsn=607121dd_2

- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2022). Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

- Universidad de Chile – Facultad de Ciencias Sociales. (2025). Efectos de la utilización de la aplicación móvil SOSAFE sobre la gobernanza de la seguridad urbana en Santiago de Chile. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/206947/Efectos-de-la-utilizaci%C3%B3n-Lobos-Manuel.pdf?sequence=1

- Observatorio del Envejecimiento (2024). Población mayor ¿Hacia la superación de la brecha digital?. Año 5, v30. Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Compañía de Seguros Confuturo.

https://observatorioenvejecimiento.uc.cl/wp-content/uploads/2024/06/Poblacion-mayor-%C2%BFHacia-la-superacion-de-la-brecha-digital.pdf

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum—The Rules of the Game. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

# Anexos y apéndices

- Minutas de reuniones

- Product Backlog: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuQ_AP786tgr6IP9BQYcN4JMzw6PNW4Mq-N12MFTjr0/edit?usp=sharing

- Épicas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlkefBPHduslLq30jJ5vm3JDxVlFvdrzR4ITu3KwIrU/edit?usp=sharing

- Modelo de datos:

https://drive.google.com/drive/folders/1pgBN2hsPFqxFFI0uCO1wH-JhRF8CQYDC?usp=sharing

- Diagrama de arquitectura del sistema: https://drive.google.com/file/d/1D9SpglLC1OMffhd0Eeeuoyp-DzA8Hpzm/view?usp=sharing

- Versionamiento de aplicación móvil: https://github.com/Exoudiaaa/ReportaYa

- Versionamiento de Página Web

https://github.com/joxtan462/ReportaYaWeb