Informe Avance/Final

“ReportaYa”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente

Eliana Mallén Gonzalez Gonzalez

Equipo alumnos

Jonathan Pacheco Palominos

Diego Andres Gonzalez Tapia

Christopher Osorio Arri agada

San Bernardo

Santiago, 22 de Octubre de 2025

Tabla de contenido

Resumen	3

Abstract	3

1. Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada	4

2. Justificación	5

4. Hipótesis de trabajo	7

5. Objetivos	8

● Objetivo general	8

● Objetivos Específicos	8

6. Metodología	9

Roles principales	9

Estructura de trabajo	9

Plan de desarrollo	10

7. Resultados y productos esperados/Discusión	12

Resultados esperados	12

Productos esperados	13

Discusión	13

8. Alcance e Impacto / vinculación con entorno	14

Alcance del proyecto	14

Impacto esperado	15

Vinculación con el entorno	15

9. Mecanismos de Transferencia	16

Transferencia tecnológica	16

Sostenibilidad del sistema	16

10. Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto	18

Propuesta de valor	18

Segmentos de clientes	18

Canales	18

Fuentes de ingresos (sostenibilidad)	19

Estructura de costos	19

Viabilidad y escalabilidad	19

11. Difusión de resultados	21

Objetivo de difusión	21

Actividades previstas	21

Calendario de difusión (resumen)	21

12. Entidades Participantes	22

Actores involucrados y rol	22

13. Conclusiones	23

14. Gestión del Proyecto	24

a. Ejecución Técnica	24

15. Referencias bibliográficas	27

16. Anexos y apéndices	28

# Resumen

El proyecto ReportaYa consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de seguridad comunitaria orientada a una comuna específica (San Bernardo). Su objetivo principal es proporcionar un canal digital que permita a los vecinos reportar incidentes o actividades sospechosas de forma rápida y geolocalizada, enviando la información directamente a seguridad ciudadana de la municipalidad. La aplicación contempla funciones como el envío de fotografías, descripciones y  la recepción de alertas en tiempo real.

El proyecto busca fortalecer la colaboración vecinal, mejorar la comunicación entre ciudadanos y autoridades, contribuir al bienestar y seguridad local mediante el uso de tecnologías existentes y de uso cotidiano como lo es el teléfono celular.

Palabras clave: seguridad comunitaria, aplicación móvil, participación ciudadana, desarrollo ágil.

# Abstract

The project ReportaYa consists of the development of a community safety mobile application focused on a specific municipality (San Bernardo). Its main objective is to provide a digital channel that allows residents to report incidents or suspicious activities quickly and with geolocation, sending the information directly to the municipality’s public safety department. The application includes features such as photo and description submission, as well as the reception of real-time alerts.

The project aims to strengthen neighborhood collaboration, improve communication between citizens and local authorities, and contribute to community well-being and public safety through the use of accessible and everyday technologies, such as the mobile phone.

Keywords: community safety, mobile application, geolocation, public safety, citizen participation, San Bernardo, real-time reports, digital communication.

# Planteamiento del Problema / Necesidad u Oportunidad detectada

En la comuna de San Bernardo, al igual que en muchas otras del país, existe una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. Los vecinos enfrentan con frecuencia situaciones de riesgo, como robos, actos de vandalismo o emergencias familiares, sin contar con canales eficientes para comunicarse de forma inmediata con las autoridades competentes. A menudo, los procesos de denuncia son lentos, presenciales y poco accesibles, lo que genera desconfianza, desinformación y una menor disposición a reportar incidentes menores que podrían prevenir delitos mayores.

Por otra parte, aunque existen aplicaciones generales de seguridad como SOSAFE, estas no siempre se adaptan a las necesidades locales de cada comuna ni establecen un vínculo directo con las oficinas municipales de seguridad ciudadana. Esto crea una brecha entre las herramientas tecnológicas disponibles y la realidad de los vecinos, que requieren soluciones más cercanas, simples y personalizadas.

El proyecto ReportaYa surge como una oportunidad de innovación social y tecnológica, al proponer una aplicación móvil que permita a los habitantes de San Bernardo reportar incidentes de manera rápida, geolocalizada y con evidencia fotográfica, conectando directamente con el área de seguridad ciudadana de la municipalidad. Esta solución aprovecha el uso extendido de teléfonos móviles y las tecnologías de geolocalización para fomentar la participación comunitaria, mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y contribuir al fortalecimiento de la seguridad local.

# Justificación

El proyecto ReportaYa se justifica por la creciente necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar los canales de comunicación entre la comunidad y las autoridades locales en la comuna de San Bernardo. Según un artículo de EMOL (2024), la comuna de San Bernardo se encuentra entre las más afectadas por la delincuencia en la Región Metropolitana, registraron 22 homicidios en el último período analizado, lo que refleja un escenario de alta percepción de inseguridad y la necesidad urgente de nuevas herramientas de denuncia ciudadana (EMOL, s. f.).

Desde una perspectiva social, el proyecto tiene un impacto relevante, pues busca promover la participación activa de los ciudadanos en la prevención de delitos mediante el uso de una herramienta accesible y de fácil uso. Además, contribuye a fortalecer la confianza entre vecinos y autoridades, lo que resulta esencial para mejorar la percepción de seguridad, especialmente considerando que un 84,5 % de la población chilena cree que la delincuencia ha aumentado en el último año (Reddit, 2024).

En el ámbito tecnológico, este proyecto aprovecha el alto nivel de penetración de teléfonos inteligentes en Chile, donde los usuarios pasan en promedio 8 horas y 45 minutos conectados a Internet, de las cuales cerca de 5 horas corresponden al uso de smartphones (El Dínamo, 2025). Este dato refuerza la viabilidad de implementar una aplicación móvil, ya que la mayoría de los habitantes cuenta con los medios tecnológicos para utilizarla. Incluso entre las personas mayores, el uso de smartphones ha aumentado de 47 % a 58 % durante la pandemia, lo que amplía el rango de usuarios potenciales (G5 Noticias, 2022).

Desde una perspectiva económica, el uso de herramientas de desarrollo open source hace que el proyecto sea viable y sostenible, reduciendo costos de licencias e implementación. Además, la digitalización de los procesos de denuncia permite optimizar recursos humanos y materiales, minimizando la dependencia de trámites presenciales y de documentación física.

- Estado del Arte / Situación Actual

En los últimos años, las aplicaciones móviles orientadas a la participación ciudadana y seguridad comunitaria han tomado relevancia como herramientas que fortalecen la comunicación entre vecinos y autoridades locales. Plataformas internacionales como FixMyStreet (Reino Unido) o SeeClickFix (Estados Unidos) han demostrado la efectividad del reporte ciudadano para mejorar la gestión de incidentes urbanos y aumentar la transparencia institucional.

En América Latina, soluciones como GobApp (México) o Denuncia Ciudadana (Colombia) han impulsado modelos similares, aunque con limitaciones en su adopción y continuidad debido a la falta de infraestructura tecnológica y de integración con entidades locales. En Chile, destacan aplicaciones como SOSAFE y AppValpo, orientadas a la seguridad y gestión de emergencias, pero que suelen requerir altos costos de mantenimiento o licencias comerciales, lo que dificulta su implementación en comunas con menor presupuesto.

Ante este panorama, el proyecto ReportaYa surge como una alternativa local, accesible y adaptable, basada en tecnologías de código abierto (Ionic, Angular y Firebase). Su objetivo es ofrecer una herramienta gratuita y escalable que permita a cualquier municipio o comunidad disponer de un canal eficiente para la denuncia y gestión de incidentes urbanos en tiempo real.

Además, el proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11 y 16), al promover comunidades más seguras, sostenibles y participativas. En este sentido, ReportaYa se posiciona como una solución innovadora que busca reducir brechas tecnológicas y mejorar la relación entre ciudadanía y gestión municipal mediante el uso de herramientas digitales colaborativas.

# Hipótesis de trabajo

Si se implementa una aplicación móvil participativa que permita a los ciudadanos reportar incidentes en tiempo real mediante fotografías y geolocalización, entonces se mejorará la comunicación entre los vecinos y las autoridades municipales, aumentando la rapidez y eficiencia en la atención de incidentes comunitarios y fortaleciendo la participación ciudadana en la gestión de la seguridad local.

Unidad de análisis: Aplicación móvil de reportes ciudadanos (ReportaYa).
 Variables observables:

- Uso de la aplicación: número de reportes realizados, frecuencia de uso, tipo de incidentes.

- Eficiencia en la comunicación: tiempo promedio entre el reporte y la recepción/respuesta del municipio.

- Participación ciudadana: cantidad de usuarios activos, interacción con los reportes y nivel de satisfacción percibido.

Esta hipótesis establece una relación causal entre el uso de una herramienta digital de reporte ciudadano (acción) y la mejora en los mecanismos de comunicación y respuesta municipal (efecto), validando el impacto de la innovación tecnológica como apoyo a la gestión comunitaria.

# Objetivos

## Objetivo general

  - Desarrollar una aplicación móvil que funcione como un nuevo canal de denuncias ciudadanas, orientado a fomentar la participación comunitaria y mejorar la comunicación entre los vecinos y las autoridades municipales en materia de seguridad comunal.

## Objetivos Específicos

  - Planificar y organizar las actividades necesarias para el desarrollo del sistema, aplicando la metodología ágil Scrum para asegurar un proceso iterativo, colaborativo y flexible.

  - Coordinar y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de los entregables.

  - Implementar el proyecto conforme a las buenas prácticas de gestión establecidas en la norma ISO 21500, asegurando una adecuada planificación, ejecución, control y cierre del mismo.

  - Documentar de manera completa y ordenada el proceso de desarrollo, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, mediante la elaboración del informe final y la presentación del APT.

# Metodología

El proyecto se desarrolla utilizando la metodología ágil SCRUM, la cual permite trabajar de forma iterativa e incremental, entregando resultados funcionales al cliente en cortos periodos de tiempo.
El desarrollo de nuestro proyecto se organiza en Sprints de 3 semanas, donde se planifican, desarrollan y prueban funcionalidades específicas de la aplicación.

### Roles principales

- Product Owner (Diego González): Define las prioridades del proyecto, gestiona el Product Backlog y valida los entregables junto al cliente.

- Scrum Master (Christopher Osorio): Supervisa el cumplimiento de la metodología, facilita reuniones y elimina impedimentos del equipo.

- Equipo de Desarrollo (Christopher, Diego y Jonathan): Se encarga de la implementación del frontend, backend, pruebas y despliegue. Los roles técnicos se distribuyen según la carga de trabajo de cada Sprint.

### Estructura de trabajo

Cada Sprint incluye las siguientes ceremonias:

- Sprint Planning: Se seleccionan las historias de usuario más prioritarias y se define el objetivo del Sprint.

  - Nosotros antes de cada sprint realizamos un análisis de las historias de usuarios a realizar en un Sprint, en nuestro caso las separamos por Épicas, por ejemplo para el Sprint 2, nosotros desarrollamos la Epica 1 y Epica 2. (Todas estas Épicas se encuentran anexadas en el punto 16)

- Daily Scrum: Reunión diaria breve (15 minutos) para revisar avances, bloqueos y próximos pasos.

  - Como equipo tenemos reuniones cada día vía Discord para comunicar problemas, ver avances, y también sincronizar nuestro trabajo.

- Sprint Review: Presentación del incremento funcional al cliente para recibir retroalimentación.

  - Para el Sprint Review realizamos reuniones en el CIT de Duoc UC con la representante de la municipalidad de seguridad ciudadana de San Bernardo Fernanda Seguel.

- Sprint Retrospective: Evaluación interna del equipo que se realiza al final de cada Sprint para identificar mejoras en la siguiente iteración.

  - Con nuestro equipo analizamos las funcionalidades realizadas en una reunión vía Discord de no más de 1 hora de extensión, donde hablamos sobre obstáculos o dificultades que tuvimos al implementarlas.

### Plan de desarrollo

El proyecto contempla un total de 6 Sprints (18 semanas), donde cada iteración entregará una parte funcional del sistema.
 Esto asegura una validación continua con el cliente y permite realizar ajustes tempranos según los resultados y comentarios recibidos.

En esta tabla se ve reflejado a grandes rasgos cómo se trabaja con esta metodología todas las tareas mostradas ahí son preliminares, ya que, dada la naturaleza de la metodología, se pueden ir agregando tareas como eliminado, y son extraídas desde el Product Backlog:

| Sprint | Descripciòn | Tareas | Duración (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Product Discovery | - Configurar herramientas (Trello). - Reunir requerimientos. - Análisis PESTEL. - Factibilidad técnica. - Definir historias de usuario. - Establecer criterios de aceptación. - Definir objetivos. - Definir Product backlog Inicial. | 1 - 3 |
| 1 | Diseño y arquitectura | - Diseñar mockups (app + web). - Definir modelo de datos. - Diseñar arquitectura de la solución. - Refinamiento de product backlog. | 4 - 6 |
| 2 | Desarrollo inicial (MVP) | - Módulo de denuncias en la app (captura de datos + geolocalización). - Login de usuarios. - Backend con base de datos. - Web básica para visualizar denuncias. | 7 - 9 |
| 3 | Desarrollo ampliado | - Notificaciones en tiempo real. - Asignaciones de incidentes. - Formulario de Partes. - Roles de usuario. (ciudadano/municipio). - Validaciones de seguridad y datos. | 10 - 12 |
| 4 | Pruebas funcionales y ajustes | - Pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad. - Corrección de errores. - Optimización de rendimiento. - Refinamiento de UI/UX. | 14 - 15 |
| 5 | Cierre y entrega final | - Preparación demo funcional. - Documentación final. - Presentación final. | 16 - 18 |

# Resultados y productos esperados/Discusión

El desarrollo del proyecto ReportaYa tiene como resultado principal una aplicación móvil funcional, orientada a mejorar la comunicación entre los vecinos y las autoridades locales mediante la denuncia y registro de incidentes en tiempo real.

El producto final se construirá de manera incremental, donde cada Sprint entregará una parte funcional del sistema, permitiendo validar los avances con el cliente y realizar los ajustes necesarios antes de la siguiente iteración.

### Resultados esperados

Al término del proyecto se espera contar con:

- Una aplicación móvil operativa, desarrollada con Ionic y Angular, conectada a una base de datos Firebase, que permita:

  - Enviar el reporte y almacenarlo en tiempo real en la base de datos

  - Tomar y subir fotografías del incidente en el ingreso del reporte.

  - Registrar la ubicación automática mediante geolocalización en el reporte.

  - Describir brevemente el problema o situación observada en el reporte.

  - Mostrar los reportes en un mapa interactivo.

  - Apartado especial para patrulleros para; Asignaciones de reportes y Tomar partes

- Un panel de administración web, que permita a la entidad responsable revisar los reportes, filtrar información y gestionar las respuestas o derivaciones.

- Un sistema estable y validado, con pruebas funcionales y de usuario que aseguren el correcto funcionamiento de los principales módulos de la aplicación.

### Productos esperados

Durante el desarrollo del proyecto se generarán los siguientes productos:

- Producto mínimo viable (MVP):
 Versión inicial de la aplicación que incluye las funciones esenciales: creación de reportes, carga de imágenes y ubicación GPS.

- Manual técnico y documentación del código:
 Instrucciones de instalación, despliegue y mantenimiento del sistema.

- Presentación del proyecto (demo funcional):
 Demostración del uso de la aplicación ante los docentes o el cliente final.

- Repositorio en GitHub:
 Contiene el código fuente, commits documentados y control de versiones del proyecto.

### Discusión

La aplicación busca reducir los tiempos de comunicación y respuesta ante incidentes locales, ofreciendo una herramienta fácil de usar para los ciudadanos.
 Al aplicar la metodología ágil SCRUM, se garantiza que el producto evolucione de acuerdo con las necesidades reales del cliente y los usuarios, entregando valor en cada iteración.
 Se espera que la implementación de esta herramienta contribuya al fortalecimiento de la participación ciudadana, la colaboración comunitaria y la gestión eficiente de incidentes urbanos.

# Alcance e Impacto / vinculación con entorno

El proyecto ReportaYa busca generar un impacto positivo en la comunicación y la seguridad ciudadana a nivel local, fortaleciendo el vínculo entre los vecinos y las autoridades municipales. Su implementación permitirá una gestión más eficiente de los incidentes comunitarios, mediante una herramienta tecnológica accesible y de fácil uso.

### Alcance del proyecto

El alcance del proyecto contempla el desarrollo y entrega de un producto mínimo viable (MVP) completamente funcional que permita:

- Reportar incidentes desde dispositivos móviles, adjuntando descripción, fotografía y ubicación automática.

- Visualizar los reportes en un mapa interactivo dentro de la aplicación.

- Almacenar la información en tiempo real mediante la integración con Firebase.

- Permitir a las autoridades o encargados acceder a la información registrada para su revisión y gestión.

El desarrollo cubrirá las etapas de diseño, programación, pruebas y validación, enfocándose en asegurar que las principales funcionalidades estén disponibles y operativas al finalizar el proyecto.

No se contempla en esta etapa la integración directa con sistemas municipales externos, pero el diseño del sistema quedará preparado para futuras ampliaciones o integraciones.

### Impacto esperado

El principal impacto del proyecto es social y tecnológico, contribuyendo a una mayor participación ciudadana y una comunicación más efectiva frente a emergencias o situaciones urbanas.
 Entre los impactos esperados destacan:

- Fortalecimiento de la seguridad vecinal: los usuarios podrán alertar de manera rápida sobre robos, incendios, accidentes u otros eventos, generando una respuesta más oportuna.

- Mejor acceso a la información local: la aplicación centraliza los reportes y facilita el análisis de zonas con mayor frecuencia de incidentes.

- Participación activa de la comunidad: fomenta la colaboración y la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno.

- Optimización de la gestión municipal: al recibir reportes georreferenciados, las autoridades podrán identificar patrones, priorizar recursos y planificar acciones preventivas.

### Vinculación con el entorno

El proyecto está directamente vinculado con la comunidad de San Bernardo, tanto en su diseño como en su propósito. Durante las etapas de desarrollo se mantendrá comunicación con representantes vecinales y potenciales usuarios para validar la usabilidad de la aplicación y ajustar las funcionalidades a sus necesidades reales.
 Además, el proyecto busca servir como un ejemplo de innovación tecnológica aplicada al ámbito público, incentivando la adopción de soluciones digitales en la gestión municipal y comunitaria.

# Mecanismos de Transferencia

El proyecto ReportaYa está diseñado para ser transferido y utilizado de manera directa por entidades municipales o comunitarias interesadas en mejorar la comunicación vecinal y la gestión de incidentes locales.

Los mecanismos de transferencia definidos aseguran que la aplicación y sus componentes técnicos puedan ser instalados, administrados y mantenidos sin depender del equipo desarrollador original.

### Transferencia tecnológica

El traspaso de la solución se realizará mediante:

- Entrega del código: Código fuente completo alojado en un repositorio de GitHub, con control de versiones y documentación de instalación.

- Capacitación básica: Orientación a los encargados municipales o administradores designados para el uso del panel de control y la recepción de reportes.

### Sostenibilidad del sistema

Para asegurar la continuidad del proyecto luego de su entrega:

- La aplicación está desarrollada con tecnologías de código abierto (Ionic, Angular, Firebase), lo que permite su uso y mantenimiento sin licencias comerciales.

- El sistema está diseñado de forma modular, facilitando futuras actualizaciones o integraciones con otros servicios (por ejemplo, plataformas municipales o sistemas de emergencia).

- La base de datos en la nube y la autenticación de usuarios garantizan escalabilidad y seguridad en el manejo de los datos.

- Cualquier institución que adopte la aplicación podrá realizar ajustes visuales o de contenido sin modificar la estructura principal del código.

# Modelo de Negocio / Sustentabilidad del Proyecto

### Propuesta de valor

ReportaYa ofrece a la comunidad de San Bernardo una herramienta móvil sencilla para reportar incidentes con foto y geolocalización, facilitando la comunicación entre vecinos y autoridades. Su valor diferencial radica en:

- Integración simple y directa con flujos municipales de revisión (panel de administración).

- Uso intuitivo orientado a usuarios no técnicos.

- Bajo costo de implementación por uso de tecnologías open source y Firebase.

- Entregas iterativas que permiten adaptar la solución a necesidades reales.

### Segmentos de clientes

- Autoridades municipales (Departamento de Seguridad Ciudadana): recepción de reportes, priorización y coordinación de respuesta.

- Vecinos residentes de la comuna: generación de reportes y recepción de notificaciones/alertas.

### Canales

- Distribución de la app a través de stores o instalación directa (APK) para prueba piloto.

- Panel web  para autoridades.

- Difusión por redes sociales municipales, reuniones comunitarias y prensa local.

### Fuentes de ingresos (sostenibilidad)

Para mantener y escalar ReportaYa proponemos un modelo mixto:

- Implementación / Licencia de despliegue (ingreso por adopción institucional): tarifa única por despliegue y adaptación local (branding, configuraciones).

- Mantenimiento y soporte anual: suscripción anual para mantener el servicio, soporte y actualizaciones.

- Servicios profesionales: integraciones a sistemas municipales, desarrollo de módulos a medida, formación y capacitación con costo.

### Estructura de costos

Costos a considerar:

- Servicios en la nube (Firebase): costo variable según uso.

- Hosting del panel web.

- Mantenimiento y corrección de bugs.

### Viabilidad y escalabilidad

- Las tecnologías elegidas (Ionic/Angular + Firebase) permiten escalar con bajo costo.

- La modularidad del código permite desarrollar integraciones futuras (p. ej. con plataformas municipales).

# Difusión de resultados

### Objetivo de difusión

Dar a conocer el proyecto a los actores clave (municipalidad, juntas de vecinos, comunidad académica).

### Actividades previstas

- Presentación piloto / Demo: evento con el Departamento de Seguridad Ciudadana de San Bernardo (CIT Duoc UC).

- Informe técnico y presentación ejecutiva: entrega a autoridades y actores locales.

- Materiales de comunicación: fichas técnicas, tutoriales rápidos (video de 3–5 min) y manual de usuario.

- Redes sociales y canales institucionales: publicaciones en Facebook/Instagram del municipio y grupos vecinales.

- Jornadas comunitarias: workshops breves para mostrar el uso de la app y recoger feedback.

- Participación académica: presentación en instancias internas de Duoc UC.

### Calendario de difusión (resumen)

- Semana de la demo final: presentación en CIT y entrega de documentación.

- 1 semana después: Reunión final y cierre del proyecto con el Departamento de Seguridad.

- 2 mes después: campaña en redes y talleres con 2–3 juntas de vecinos.

# Entidades Participantes

### Actores involucrados y rol

- Equipo Capstone (Christopher, Diego, Jonathan) — Desarrollo, pruebas, documentación y despliegue del MVP. (Aporte: trabajo estudiantil; valor: horas de desarrollo e investigación).

- Duoc UC (CIT y docencia) — Asesoría técnica, infraestructura para reuniones y apoyo en validación. (Aporte: uso de instalaciones y tutoría académica).

- Municipalidad de San Bernardo — Departamento de Seguridad Ciudadana (contacto: Fernanda Seguel) — Colaboración para pruebas piloto, feedback funcional y posible adopción. (Aporte: acceso a usuario piloto, validación funcional).

- Juntas de vecinos / organizaciones comunitarias(Futuras) — Participación en pruebas de usabilidad y difusión local. (Aporte: testing y retroalimentación).

# Conclusiones

Cumplimiento de objetivos: El proyecto avanza hacia la consecución del Objetivo General: desarrollar una aplicación móvil funcional que facilite la denuncia ciudadana y la comunicación con autoridades locales. Los módulos clave (captura de reporte, geolocalización, almacenamiento en Firebase y visualización en mapa) están implementados a nivel de prototipo/MVP.

Validación metodológica: El uso de SCRUM facilitó entregas periódicas y la incorporación de feedback; las ceremonias y el trabajo colaborativo nos permiten iterar sobre funcionalidades críticas.

Impacto potencial: ReportaYa tiene el potencial de mejorar la rapidez de notificación de incidentes y aumentar la participación ciudadana al ofrecer un canal accesible y georreferenciado.

Lecciones aprendidas: La integración de geolocalización y la gestión correcta de permisos en dispositivos son aspectos críticos; la comunicación continua con representantes municipales fue clave para ajustar requisitos reales.

Recomendaciones: Para una adopción institucional se recomienda: (1) plan piloto formal con la municipalidad; (2) contemplar presupuesto para soporte anual; (3) plan de respaldo y privacidad/seguridad de datos que cumpla con normativas locales; (4) plan de capacitación para usuarios municipales y comunitarios.

# Gestión del Proyecto

## Ejecución Técnica

| Actividades programadas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 1 | Diseño y arquitectura(mockups + modelo de datos) |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| Mockups iniciales y modelo de datos definidos; diagrama de arquitectura generado. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (modelo y diagrama). |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 2 | Generar Reportes Geolocalizados |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| La aplicación móvil ya puede generar reportes de incidentes con toma de información vital y dirección geolocalizada, adjuntando fotos y descripción y con guardado en base de datos para una gestión más rápida por parte de la municipalidad. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (Github de aplicación móvil) |  |  |  |
| N° | Actividad/Hito | Fecha de logro programada | % Avance |
| 3 | Registro de usuarios y Inicio de sesión vía normal, Google y numero de telefono |  | 100% |
| Breve descripción de lo ejecutado al momento de la entrega del informe |  |  |  |
| La aplicación móvil ya puede hacer registro de usuarios por su correo, e iniciar sesión tanto como con sus credenciales creadas o tambien por Google y número de teléfono. |  |  |  |
| Medio de Verificación |  |  |  |
| Enlaces en Anexos (Github de aplicación móvil) |  |  |  |

| Resultados y Productos esperados y logrados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Product Backlog inicial | Listado priorizado de historias y épicas |  | 100% |
| 2.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Mockups y modelo de datos | Prototipos UI y esquema DB | 25/09 | 100% |
| 3.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| MVP funcional (parcial) | App móvil con reporte, foto y geolocalización (pruebas iniciales) |  | 80% |
| n.- Nombre del resultado | Breve descripción | Fecha de logro | % Logro |
| Repositorio público | Código fuente en GitHub | 29/09 | 100% |

# Referencias bibliográficas

- EMOL. Las comunas más afectadas por la delincuencia. EMOL Social Facts.https://comentarista.emol.com/2294117/28006064/Emol-Social-Facts.html

- Reddit. (2024). Resultados ENUSC 2024: percepción de aumento de la delincuencia en Chile https://www.reddit.com/r/chile/comments/1lunapi

- El Dínamo. (2025, 8 de agosto). Radiografía al uso de celulares en Chile: tiempos, dispositivos y aplicaciones más requeridas.https://www.eldinamo.cl/pais/2025/08/08/radiografia-al-uso-de-celulares-en-chile-tiempos-dispositivos-y-aplicaciones-mas-requeridas/

- G5 Noticias. (2022, 26 de junio). Uso de tecnologías en personas mayores aumentó de 47 % a 58 % durante la pandemia.https://g5noticias.cl/2022/06/26/uso-de-tecnologias-en-personas-mayores-aumento-de-47-a-58-durante-la-pandemia/

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum—The Rules of the Game. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

- Bibliotecas Duoc UC. (18 de mayo de 2022). Citas y referencias por tipo de material. Bibliotecas Duoc UC. https://bibliotecas.duoc.cl/citas-y-referencias-por-tipo-de-material-apa

# Anexos y apéndices

Es aquella información adicional utilizada para clarificar o apoyar una idea de la investigación realizada.

- Minutas de reuniones

- Product Backlog: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OuQ_AP786tgr6IP9BQYcN4JMzw6PNW4Mq-N12MFTjr0/edit?usp=sharing

- Epicas:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UlkefBPHduslLq30jJ5vm3JDxVlFvdrzR4ITu3KwIrU/edit?usp=sharing

- Modelo de datos:

https://drive.google.com/drive/folders/1pgBN2hsPFqxFFI0uCO1wH-JhRF8CQYDC?usp=sharing

- Diagrama de arquitectura del sistema: https://drive.google.com/file/d/1D9SpglLC1OMffhd0Eeeuoyp-DzA8Hpzm/view?usp=sharing

- Versionamiento de aplicación móvil: https://github.com/Exoudiaaa/ReportaYa

- Versionamiento de Página Web

https://github.com/joxtan462/ReportaYaWeb